# 城市级道路状态感知预警系统

# 自检报告

博世智能网联科技有限公司

2025 年 11月

版本管理

| 版本号 | 修订发布时间 | 修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| v.1.0 | 2025年9月19日 |  |  |

版本号变更规则：文件初始版本为v.1.0。若内容出现增加、删除、修改，则版本号加0.1。文件正式发布版本为2.0。若文件版本接近发布版本，则在小数点后面加一位，文件版本号除非正式发布版否则不允许超过2.0。

# 1.城市级道路状态感知和预警系统定制开发应用软件

## 1.1测试方案

### 测试范围

围绕“市道路状态实时感知系统”展开，对以下模块进行验证：

  - 路面气象数据采集

  - 云端看板展示

  - 对接其他平台（高精气象服务）

### 测试目标

  - 验证系统功能符合需求；

  - 确保数据采集稳定、上传及时；

  - 检查看板展示正确、实时性满足要求；

  - 证第三方高精气象数据接入准确。

### 测试类型

  - 功能测试

  - 接口测试

  - 数据一致性测试

  - 性能/实时性验证

  - 可靠性测试

### 测试环境

- 实际安装的路面数据采集设备

- 云端环境、展示看板

- 气象服务接口测试环境

### 测试通过标准

- 所有测试用例通过 100%

- 关键功能（采集、上传、展示）必须 100% 通过

- 无致命/严重缺陷

### 测试用例

#### 路面气象数据采集模块 — 测试用例表

| 测试用例 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试人员 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度采集 | 1. 检查后台上传数据 | 温度值正确且成功上传到云端 |  |  |
| 湿度采集 | 1. 检查后台上传数据 | 湿度值正确并上传成功 |  |  |
| 积水深度采集 | 1. 查看上传数据值 | 深度值成功上传到云端 |  |  |
| 积雪深度采集 | 1. 检查云端显示 | 数据准确 |  |  |
| 数据上传时间间隔 | 1. 查看后台数据接收时间戳 | 上传间隔 ≤ 2 分钟 |  |  |
| 服务异常恢复 | 1. 停止后台接收服务 2. 恢复服务 3. 检查上传情况 | 服务恢复后继续正常上传 |  |  |

#### 云端看板展示模块 — 测试用例表

| 测试用例 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试人员 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附着系数图层显示 | 1. 打开附着系数图层 | 图层与地图叠加，路网显示正常 |  |  |
| 干湿状态图层显示 | 1. 打开干湿图层 | 路段干湿情况正确显示 |  |  |
| 温度状态图层显示 | 1. 打开温度图层 | 温度分级显示正确 |  |  |
| 颠簸事件显示 | 1. 刷新地图 | 颠簸事件准确显示在地图上 |  |  |
| 湿滑事件显示 | 1. 刷新地图 | 湿滑事件准确显示 |  |  |
| 当前温度统计显示 | 1. 观察统计区 | 显示当前实时温度 |  |  |
| 湿滑路面个数统计 | 1. 查看统计栏 | 个数统计正确 |  |  |
| 颠簸路面个数统计 | 1. 查看统计栏 | 个数统计正确 |  |  |
| 车辆实时位置显示 | 1. 启动车辆位置推送 2. 查看地图刷新 | 车辆实时位置正常刷新 |  |  |
| 气象设备显示 | 1. 点击设备图标 | 显示设备采集到的气象数据 |  |  |
| 降水量点位显示 | 1. 点击降水采集点图标 | 显示正确的降水量数据 |  |  |

#### 第三方气象服务接口 — 测试用例表

| 测试用例 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试人员 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方接口响应测试 | 1. 调用接口获取数据 | API响应正常，返回结构符合协议 |  |  |
| 降水数据验证 | 1. 获取降水数据 2. 对比第三方平台 | 数据一致 |  |  |
| 温度数据验证 | 1. 获取大气温度 2. 与平台数据比对 | 温度一致 |  |  |
| 湿度与露点验证 | 1. 获取数据并解析 | 数值正确显示 |  |  |
| 接口异常处理 | 1. 断开接口或返回错误 2. 查看系统的处理 | 系统给出错误提示，界面不卡死，不崩溃 |  |  |

## 试运行记录

| 序号 | 试运行单位 | 试运行时间 | 试运行内容 | 试运行人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博世智能网联、天安智联 | 2025.8.1 | 无锡锡东新城道路状态实时感知系统 | 博世智能网联技术人员，天安智联使用人员 |

## 试运行环境

- 版本号： 1.0

- 操作系统：window 10， Linux centos 7.4

- 推荐浏览器：Chrome

- 网络环境：带宽在100M以上

- 平台地址：https://vaas.wx-iov.com:444/

- 硬件配置

| 序号 | 系统 | 系统位数 | 部署内容 | 内存 | 硬盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubuntu v20.04 | 64 | 云端展示网页 | 16G | 64G |
| 2 | Ubuntu v20.04 | 64 | 标定车云端模块 | 32G | 512G |
| 3 | Ubuntu v20.04 | 64 | 网约车数据处理模块 | 32G | 512G |
| 4 | Ubuntu v20.04 | 64 | 云端数据分析融合模块 | 32G | 1024G |

## 试运行报告

| 系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 三级功能模块 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市道路状态实时感知系统 | 路面气象数据采集 | 路面气象数据采集 | 路面数据采集设备可以把采集的信息上传到感知系统的云端数据收集平台； 路面数据采集内容包括：温度，湿度，积水深度，积雪深度和采集时间；数据采集时间间隔不大于15分钟； 数据上传时间间隔不大于15分钟。 | 正常 |
|  | 云端看板展示 | 路面附着系数图层 | 附着系数图层与地图叠加显示，可显示路网的整体状况 | 正常 |
|  |  | 路面干湿状态图层 | 干湿状态图层与地图叠加显示，可显示路网的整体状况 | 正常 |
|  |  | 路面温度状态图层 | 温度状态图层与地图叠加显示，可显示路网的整体状况 | 正常 |
|  |  | 路面颠簸事件显示 | 颠簸事件可显示在地图上 | 正常 |
|  |  | 路面湿滑事件显示 | 湿滑事件可显示在地图上 | 正常 |
|  |  | 车辆显示 | 车辆的位置实时显示在地图上 | 正常 |
|  |  | 气象设备 | 预先安装的气象设备显示在地图上，点击设备图标显示设备收集到的气象数据 | 正常 |
|  |  | 降水量 | 地图上会显示预先选择的降水采集点，点击降水采集点图标显示降水量数据 | 正常 |
|  |  | 服务统计数据 | 看板会显示当前温度，湿滑路面个数，颠簸路面个数 | 正常 |
|  | 对接其他平台 | 高精气象服务 | 第三方带高精定位的气象数据信息，主要数据采集类别包括：降水、降雪、大气温度、相对湿度、露点温度等相关信息。 | 正常 |